**Protokoll MDWE-Projekt**16. Dezember 2014 – 4. Treffen

**Anwesend:**Alexander Lorz, Sophia Krause, Markus Heider, Armin Schnabel (Protokollführer)

**Aktueller Stand**

* Minimap/Viewport Anzeige: Problem mit Auslesen der Kompletthoehe des Pads
* Numerisches Modell (Array): umgesetzt, nur noch Bugs zu beheben
* Ueberlagerung der Minimap durch Heatmap noch zu implementieren
* Auto-Scrollen & Viewport-Steuerung: noch umzusetzen

**Anmerkungen von Alexander Lorz**

* Ggf. Kompatibilitaetsprobleme falls ohne Jquery
* Mindestanforderung:
  + Dokumentation:
    - Klarstellung der zu erledigenden Aufgaben um das Plugin Muti-Device faehig zu machen
    - Aufgabenstellung, Vorgehensweise, Aufteilung der Teilarbeiten, groesste Probleme (Doku, fehlende Community, Debugging, …), wo Zeitverluste
    - Erreichte Ziele
  + Plugin soll Anforderungen erfuellen um in die Liste der Ethernet-Lite Plugins aufgenommen werden zu koennen
* Bis Mittwoch-Mittag an Alexander:
  + Bisheriger Arbeitsaufwand aller Teilnehmer
  + Auflistung der Features die bis Ende des Projektes erreicht werden wollen (als „Changeliste“ des Pflichtenheftes
* Entscheidung ob das Loeschen von Textabschnitten (zb. Separat) angezeigt werden soll oder ob nur das Einfuegen/Veraendern von Zeilen in der Heatmap dargestellt werden soll (geringer Zeitaufwand, entscheiden was intuitiv besser, Vergleich anhand von Screenshots)

**Nächstes Treffen:**

Kalenderwoche 3 (2015): Termin wird noch vereinbart (evtl. Mittwoch Nachmittag/Abend)